**Planning Report D01**

Grupo C1.019- Student 5

<https://github.com/pabpergas/DP2>

Pablo Rodríguez Sánchez

Email: [pabrodsan11@alum.us.es](mailto:pabrodsan@alum.us.es)

15/02/2024



Grado en Ingeniería del Software – Diseño y Pruebas II

# Resumen ejecutivo

En este documento se incluyen una subdivisión en tareas de los requisitos individuales del estudiante 5 para el D01, y un análisis de sus costes.

# Introducción

El siguiente análisis consta de la división de los requisitos en tareas para su implementación.

Las estimaciones de tiempo se derivaron de la experiencia previa en proyectos similares.

Para la elaboración del informe, se utilizó hojas de cálculo, y se gestionó las tareas a través de ZenHub, así como la gestión de tiempos con su extensión Clockify.

# Contenidos

## Planificación de requisitos

### Requisito 1 - Modificar el menú anónimo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Personal/Roles** | **Tiempo estimado (h)** | **Tiempo real (h)** |
| 1.1 | Localización de fichero donde implementar los cambios | Desarrollador | 0.05 | 0.10 |
| 1.2 | Implementación de cambios en los fragmentos | Desarrollador | 0.05 | 0.05 |
| 1.3 | Validación de la implementación | Desarrollador | 0.01 | 0.01 |
| **Total** | - | - | 0.11 | 0.16 |

### Requisito 2 - Producir un Analysis report

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Personal/Roles** | **Tiempo estimado (h)** | **Tiempo real (h)** |
| 2.1 | Análisis de los requisitos | Analista | 0.25 | 0.20 |
| 2.2 | Redacción del informe | Analista | 0.30 | 0.25 |
| **Total** | - | - | 0.65 | 0.45 |

### Requisito 3 - Producir un Planning report

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Personal/Roles** | **Tiempo estimado (h)** | **Tiempo real (h)** |
| 3.1 | Subdivisión de los requisitos en tareas | Manager | 0.2 | 0.15 |
| 3.2 | Estimaciones de tiempo | Manager | 0.1 | 0.15 |
| 3.3 | Selección de herramienta de planificación | Manager | 0.05 | 0.05 |
| 3.4 | Generación de informes según el trabajo realizado | Manager | 0.25 |  |
| **Total** | - | - | 0.65 | 0.35 |

# Conclusiones

Las estimaciones de tiempo han sido por lo general acertadas, y han permitido una correcta estimación de los costes asociados a los requisitos implementados.

Bibliografía

*Intencionadamente en blanco*